****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КАЛИНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «30» декабря 2025 года № 6756

Тверь

**О внесении изменений в постановление   
Администрации Калининского муниципального округа Тверской области**

**от 13.02.2024 № 210 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и обеспечения безопасности дорожного движения Калининского муниципального округа Тверской области**

**на 2024-2029 годы»**

В соответствии с решением Думы Калининского муниципального округа Тверской области от 25 декабря 2025 года № 484 «О внесении изменений в решение Думы Калининского муниципального округа Тверской области» от 19.12.2024 № 333 «О бюджете Калининского муниципального округа Тверской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», постановлением Калининского муниципального округа Тверской области от 15.01.2024 №4 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского муниципального округа Тверской области» Администрация Калининского муниципального округа Тверской области постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и обеспечения безопасности дорожного движения Калининского муниципального округа Тверской области на 2024-2029 годы», утвержденную постановлением Администрации Калининского муниципального округа Тверской области от 13.02.2024 № 210.

1.1. Изложить Паспорт Программы в новой редакции (Приложение 1   
к Постановлению).

1.2. Изложить Паспорт Подпрограммы 1 «Модернизация сети автомобильных дорог Калининского муниципального округа Тверской области на 2024-2029 годы» в новой редакции (Приложение 2   
к Постановлению).

1.3. Изложить Паспорт Подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Калининского муниципального округа Тверской области на 2024-2029 годы» в новой редакции (Приложение 3   
к Постановлению).

1.4. Изложить Паспорт Подпрограммы 3 «Содержание автомобильных дорог регионального значения 3 класса Калининского муниципального округа Тверской области на 2024-2029 годы» в новой редакции (Приложение 4 к Постановлению).

1.5. Изложить Раздел IV«Краткое описание подпрограмм и краткое описание подпрограмм в новой редакции» в новой редакции   
(Приложение 5 к Постановлению).

1.6. Изложить Раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» в новой редакции (Приложение 6 к Постановлению);

1.7. Изложить характеристику муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и обеспечения безопасности дорожного движения Калининского муниципального округа Тверской области на 2024-2029 годы»  
в новой редакции (Приложение 7 к постановлению);

1.8. Изложить план реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и обеспечения безопасности дорожного движения Калининского муниципального округа Тверской области на 2024-2029 годы»  
в новой редакции (Приложение 8 к постановлению);

1.9. Раздел IV «Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы» изложить в новой редакции

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению в сетевом издании газеты «Ленинское знамя» (http://lznews.ru) и на официальном сайте Калининского муниципального округа Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<https://kalinin-adm.ru/>).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на заместителя главы администрации Калининского муниципального округа Тверской области Р.С. Жуков

Глава Калининского муниципального округа

Тверской области С.А. Румянцев

Приложение 1

к постановлению

Администрации Калининского

муниципального округа Тверской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства и обеспечения безопасности дорожного движения Калининского муниципального округа Тверской области  
на 2024-2029 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Калининского муниципального округа Тверской области | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | - | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2024-2029 годы | | | | | |
| Цель муниципальной программы | Повышение сбалансированности, эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающей жизненно важные интересы для развития экономики и социальной сферы округа | | | | | |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения.  2. Повышение эффективности и надежности функционирования дорожных сетей.  3. Снижение количества ДТП с пострадавшими и сокращение смертности в результате ДТП, сокращение числа пострадавших в результате ДТП, а также сокращение материального ущерба от ДТП. | | | | | |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1.«Модернизация сети автомобильных дорог Калининского муниципального округа Тверской области на 2024-2029 года»  2.«Повышение безопасности дорожного движения на территории Калининского муниципального округа Тверской области на 2024-2029 года»  3.«Содержание автомобильных дорог регионального значения 3 класса Калининского муниципального округа Тверской области» | | | | | |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего: 2 971 075,13 тыс. руб., | | | | | |
| 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год | 2029  год |
| 717 579,29 | 793 376,74 | 351 416,75 | 369 567,45 | 369 567,45 | 369 567,45 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на 3,5 %  2. Повышение эффективности и надежности функционирования дорожных сетей на 11 %  3. Снижение количества ДТП с пострадавшими и сокращение смертности в результате ДТП, сокращение числа пострадавших в результате ДТП, а также сокращение материального ущерба от ДТП на 7,5% | | | | | |

Приложение 2

к постановлению

Администрации Калининского

муниципального округа Тверской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

ПАСПОРТ

подпрограммы 1

«Модернизация сети автомобильных дорог Калининского муниципального округа Тверской области на 2024-2029 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Калининского муниципального округа Тверской области | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | - | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2024-2029 годы | | | | | |
| Задачи подпрограммы | 1. Проектирование, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них  2. Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.  3. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к ним. | | | | | |
| Показатели задач подпрограммы | 1. Общая протяженность отремонтированных (построенных, реконструированных) автомобильных дорог и искусственных сооружений.  2. Общая протяженность содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.  3. Количество установленных (замененных) дорожных знаков на автомобильных дорогах Калининского округа.  4. Общая площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к ним. | | | | | |
| Основные мероприятия подпрограммы | 1. Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети муниципальных образований Тверской области. 2. Проектирование, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них за счет средств бюджета округа. 3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. 4. Выполнение работ по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог местного значения 5. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | | | | | |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы (тыс. руб.) | Всего:  2 615 975,13тыс. руб., в т.ч. | | | | | |
| 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год | 2029  год |
| 638 773,49 | 741 008,84 | 296 998,55 | 313 064,75 | 313 064,75 | 313 064,75 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Общая протяженность отремонтированных (построенных, реконструированных) автомобильных дорог и искусственных сооружений – 91,5 км.  2. Общая протяженность содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них – 1 582,07 км.  3. Общая площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к ним – 33 030,00 м. кв.  4. Количество установленных (замененных) дорожных знаков - 175 ед. | | | | | |

Приложение 3

к постановлению

Администрации Калининского

муниципального округа Тверской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

ПАСПОРТ

подпрограммы 2

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Калининского муниципального округа Тверской области на 2024-2029 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации Калининского муниципального района Тверской области | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | - | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2024-2029 годы | | | | | |
| Задачи подпрограммы | 1. Расходы в рамках реализация регионального проекта "Безопасность дорожного движения", входящий в состав национального проекта "Инфраструктура для жизни" | | | | | |
| Показатели задач подпрограммы | 1. Сокращение числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий   2. Сокращение дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; | | | | | |
| Основные мероприятия подпрограммы | 1. Проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | | | | | |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы (тыс. руб.) | Всего: 48 274,90 тыс. руб., в т.ч. | | | | | |
| 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год | 2029  год |
| 6115,70 | 7977,50 | 8 296,50 | 8 628,40 | 8 628,40 | 8 628,40 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Сокращение дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 11%. 2. Сокращение числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий до 121 чел. | | | | | |

Приложение 4

к постановлению

Администрации Калининского

муниципального округа Тверской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

ПАСПОРТ

подпрограммы 3

«Содержание автомобильных дорог регионального значения 3 класса Калининского муниципального округа Тверской области»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации Калининского муниципального округа Тверской области | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | - | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2024-2029 годы | | | | | |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение круглосуточного бесперебойного и безопасного движения транспортных средств на автомобильных дорогах регионального значений 3класса | | | | | |
| Показатели задач подпрограммы | 1. Протяженность дорог, обеспеченных круглосуточным бесперебойным и безопасным движением транспортных средств  2. Протяженность автомобильных дорог регионального значения 3 класса | | | | | |
| Основные мероприятия подпрограммы | 1. Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности | | | | | |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего: 306 825,10 тыс. руб., в т.ч. | | | | | |
| 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год | 2029  год |
| 72 690,10 | 44 390,40 | 46 121,70 | 47 874,30 | 47 874,30 | 47 874,30 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Протяженность дорог, обеспеченных круглосуточным бесперебойным движением транспортного средства - 335,7 км; | | | | | |

Приложение 5

к постановлению

Администрации Калининского

муниципального округа Тверской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

**Раздел IV**

**Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

а) подпрограмма 1«Модернизация сети автомобильных дорог Калининского муниципального округа Тверской области на 2024-2029 года».

б) подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Калининского муниципального округа Тверской области   
на 2024-2029 года».

в) подпрограмма 3 «Содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 3 класса Калининского муниципального округа Тверской области».

**Подпрограмма 1 *«Модернизация сети автомобильных дорог Калининского муниципального округа Тверской области   
на 2024-2029 года»***

***Глава 1. Задачи подпрограммы***

Реализация подпрограммы 1 осуществляется за счет решения следующих задач:

а) задача 1 «Проектирование, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них».

Показатель 1 «Общая протяженность отремонтированных (построенных, реконструированных) автомобильных дорог и искусственных сооружений»;

б) задача 2 «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них».

Показатель 1 «Общая протяженность содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»;

Показатель 2 «Количество установленных (замененных) дорожных знаков на автомобильных дорогах Калининского округа»;

в) задача 3 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к ним";

Показатель 1 «Общая площадь отремонтированных дворовых территорий муниципального образования»;

Значения показателей задач Подпрограммы по годам ее реализации представлены в [приложении № 1](consultantplus://offline/ref=08943A3FC63D1BB80A5C9AF08213C17E2A455A63E83ECD1805505AD8966F4161753300FAC6009C59F309CBXFRBK) к настоящей муниципальной программе.

**Глава 2. Мероприятия подпрограммы**

**1. Решение задачи 1** осуществляется за счет выполнения мероприятий.

Мероприятие подпрограммы 1.01 «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети муниципальных образований Тверской области»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Тверской области (объекта) | Год реализации |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная в дер. Славное Калининского муниципального округа Тверской области | 2026 |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Слободская в д.Савино Калининского муниципального округа Тверской области (1й этап) | 2026 |
| 3 | «Ремонт автомобильной дороги по ул. Парковая в с. Бурашево Калининского муниципального округа Тверской области» | 2026 |
| 4 | Ремонт участка автомобильной дороги в д. Савватьево от дома 9а до дома 3а Калининского муниципального округа Тверской области | 2026 |
| 5 | Ремонт территории МОУ "Большеборковская СОШ" по адресу: обл. Тверская, м.р-н Калининский, д. Большие Борки, ул. Школьная, д. 5 | 2026 |
| 6 | Ремонт территории МОУ "Бурашевская СОШ" по адресу: Тверская область, Калининский муниципальный округ, Тверская область, Калининский район, село Бурашево, Лесная ул, д. 5а. | 2026 |
| 7 | Ремонт территории МОУ «Некрасовская СОШ» Калининского муниципального округа Тверской области | 2026 |
| 8 | Ремонт территории МОУ «Квакшинской СОШ» Калининского муниципального округа Тверской области | 2026 |
| 9 | Ремонт территории МОУ "Верхневолжская СОШ" по адресу: Тверская область, Калининский муниципальный округ, д. Рязаново, д. 5 | 2026 |
| 10 | Ремонт территории МОУ «Заволжская СОШ им. П.П. Смирнова» Калининского муниципального округа Тверской области | 2026 |
| 11 | Ремонт автомобильной дороги в пгт. Васильевский мох по ул. Почтовая Почтовая Калининского муниципального округа Тверской области | 2026 |
| 12 | Ремонт улично-дорожной сети по улице Новаторов в деревне Юрьевское Калининского муниципального округа | 2026 |
| 13 | Ремонт автомобильной дороги «Ст. Кулицкая – д. Красная Пресня - Трубино» Калининского муниципального округа Тверской области | 2026 |
| 14 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения от дома № 33 в д. Кривцово до дома № 16 в д. Палкино Калининского муниципального округа Тверской области | 2027 |
| 15 | Ремонт автомобильной дороги дер. Николо-Малица на ул. Центральная | 2027 |
| 16 | «Ремонт автомобильной дороги на ул. Советской и ул. Садовой в пос. Дмитрово-Черкассы Калининского муниципального округа Тверской области» | 2027 |
| 17 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Чагиных и ул. Дервизов в с. Бурашево Калининского муниципального округа Тверской области | 2027 |
| 18 | «Ремонт автомобильных дорог в пос. Заволжский, в районе домов №2,8,12,13,14,15,18,19,20А,22,24,26 Калининского муниципального округа Тверской области»; | 2027 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 19 | ул. Советская в с. Каблуково Калининского муниципального округа | 2028 |
| 20 | Ремонт автомобильной дорги по ул. 1-я Дачная в д. ГлазковомКалининского муниципального округа Тверской области | 2028 |
| 21 | Ремонт автомобильной дороги в д. Аввакумово, от дома № 1 по ул. Энтузиастов до дома 18/10 по ул. Энтузиастов Калининского муниципального округа Тверской области | 2028 |
| 22 | Ремонт улично дорожной сети в д. Полубратово Калининского муниципального округа Тверской области | 2028 |

Мероприятие подпрограммы 1.05«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Тверской области (объекта) | Год реализации |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги Мотавино -КП Красново Калининского муниципального округа Тверской области | 2026 |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги "Чадово - Дуденево" Калининского мунициального округа Тверской области | 2026 |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги "Беле-Кушальское - Романово" Калининского муниципального округа Тверской области | 2026 |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги Подъезд к дер. Алексеевское | 2026 |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к промышленной зоне Боровлево-1" Калининского муниципального округа Тверской области" | 2026 |

**2. Решение задачи 2** осуществляется за счет выполнения мероприятий

по выполнению работ по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог местного значения, а также выполнению работ по подсыпке автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках содержания.

**3. Решение задачи 3** осуществляется за счет выполнения мероприятий

по Ремонту дворовых территорий муниципального образования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | год реализации |
| 1 | Ремонт проездов, устройство парковок, благоустройство на дворовой территории многоквартирных домов 3, 5, 7, 9 с. Никольское Калининского муниципального округа Тверской области | 2026 |
| 2 | Ремонт дворовых территорий по улице Юбилейная д. № 4, д. № 6, д. №2А и д. №6А в пгт. Орша Калининского муниципального округа (2й этап) | 2026 |
| 3 | Ремонт дворовых территорий в пос. Эммаусс, дома 3-6 Калининского муниципального округа | 2026 |
| 4 | Капитальный ремонт дворовых территорий и подъездов к ним в д. Рязаново Калининского муниципального округа Тверской области» Этап1,2 | 2027 |
| 5 | Ремонт дворовых территорий с восстановлением парковочных карманов в пос. Эммаусс, дома № 4А, 6А, 7Б, 9 Калининского округа | 2027 |
| 6 | Ремонт дворовых территорий на ст. Кулицкая Калининского муниципального округа | 2027 |
| 7 | Ремонт дворовых территорий в пос. Дмитрово-Черкассы Калининского муниципального округа | 2027 |
| 8 | Ремонт дворовой территории в д. Никулино Калининского муниципального округа Тверской области | 2028 |
| 9 | Ремонт дворовой территории в д. Чуприяновка Калининского муниципального округа Тверской области | 2028 |
| 10 | Ремонт дворовой территории в д. Заборовье, д. 3 и д. 4 Калининского муниципального округа Тверской области | 2028 |
| 11 | Ремонт дворовой территории в пгт. Суховерково, ул. Мира, д. 2, 4; ул. Строителей, д. 1 Калининского муниципального округа Тверской области | 2028 |

***Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы»***

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 1, составляет 2 615 975,13тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в таблице 1

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи подпрограммы 1 | По годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | Всего, тыс. руб. |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Задача 1 | 357 747,69 | 434 971,27 | 188 659,98 | 193 040,18 | 193 040,18 | 193 040,18 | **1 563 091,48** |
| 3 | Задача 2 | 234 288,54 | 276 900,84 | 90742,00 | 101 892,00 | 101 892,00 | 101 892,00 | **900 607,38** |
| 4 | Задача 3 | 46 737,26 | 29 136,73 | 17 596,57 | 18 132,57 | 18 132,57 | 18 132,57 | **152 776,27** |
| Итого, тыс. руб. | | **638 773,49** | **741 008,84** | **296 998,55** | **313 064,75** | **313 064,75** | **313 064,75** | **2 615  975,13** |

**Подпрограмма 2 *«Повышение безопасности дорожного движения   
на территории Калининского муниципального округа Тверской области  
на 2024-2029 годы»***

***Глава 1***

***Задачи подпрограммы***

Реализация подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Калининского муниципального округа Тверской области на 2024-2029 годы связана с решением задачи сокращения дорожно-транспортного травматизма, в т. ч. детского; совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах.

Решение задачи оценивается с помощью следующих показателей:

- сокращение числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортых происшествий;

- сокращение дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

***Глава 2***

***Мероприятия подпрограммы***

Мероприятия подпрограммы 1.01 «Проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения»

***Глава 3***

***Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы***

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 2, составляет 48 274,90 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 2, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в таблице 1

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи подпрограммы 2 | По годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | Всего, тыс. руб. |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Калининского муниципального округа Тверской областина 2024-2029 годы» | 6 115,70 | 7 799,50 | 8 296,50 | 8 628,40 | 8 628,40 | 8 628,40 | **48 274,90** |
| Итого, тыс. руб. | | 6 115,70 | 7 799,50 | 8 296,50 | 8 628,40 | 8 628,40 | 8 628,40 | **48 274,90** |

**Подпрограмма 3 *«Содержание автомобильных дорог на территории Калининского муниципального округа Тверской области  
на 2024-2029 годы»***

***Глава 1. Задачи подпрограммы***

Реализации подпрограммы 3 «Содержание автомобильных дорог регионального значения 3 класса в Калининском районе Тверской области» связана с реализацией задачи «Обеспечение круглосуточного бесперебойного и безопасного движения транспортных средств на автомобильных дорогах регионального значения 3 класса», которая оценивается с помощью показателя «Протяженности дорог, обеспеченных круглосуточным и безопасным движением транспортных средств».

***Глава 2. Мероприятия подпрограммы***

**Решение задачи 1** «Обеспечение круглосуточного бесперебойного и безопасного движения транспортных средств на автомобильных дорогах регионального значения 3 класса» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

- проведение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог регионального значения 3 класса;

Проведение работ по летнему содержанию автомобильных дорог регионального значения 3 класса.

**Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы**

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 3, составляет 306 825,10 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 3, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в таблице 3

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи подпрограммы 1 | По годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | Всего, тыс. руб. |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | «Содержание автомобильных дорог регионального значения 3 класса Калининского муниципального округа Тверской области» | 72 960,10 | 44 390,40 | 46 121,70 | 47 874,30 | 47 874,30 | 47 874,30 | **306 825,10** |
| Итого, тыс. руб. | | 72 960,10 | 44 390,40 | 46 121,70 | 47 874,30 | 47 874,30 | 47 874,30 | **306 825,10** |

Приложение 6

к постановлению

Администрации Калининского

муниципального округа Тверской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

**Раздел V**

**«Ресурсное обеспечение муниципальной программы»**

Ресурсное обеспечение муниципальной программы по годам реализации, в разрезе подпрограмм, отражено в таблице 4.

Таблица 4

| **Наименование подпрограммы** | **Источники финансирования** | **Годы реализации / расходы (тыс. рублей)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024** | **2025** | | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| Подпрограмма 1 «Модернизация сети автомобильных дорог Калининского муниципального округа Тверской областина 2024-2029 годы» | всего, | 638 773,49 | 741008,84 | | 296 998, 55 | 313 064,75 | 313 064,75 | 313 064,75 |
| в том числе: | | | | | | | |
| местный бюджет | 301793,39 | 366 016,24 | 144 511, 75 | | 154 478,55 | 154 478,55 | 154 478,55 |
| региональный бюджет | 336 025,10 | 374 992,60 | 152 486,80 | | 158 586,20 | 158 586,20 | 158 586,20 |
| федеральный бюджет | х | х | х | | х | х | х |
| иные источники | 955,00 | х | х | | х | х | х |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Калининского муниципального округа Тверской областина 2024-2029 годы» | всего, | 6 115,70 | 7 977,50 | 8 296,50 | | 8 628,40 | 8 628,40 | 8 628,40 |
| в том числе: | | | | | | | |
| местный бюджет | 1 335,00 | 797,80 | 829,70 | | 862,90 | 862,90 | 862,90 |
| региональный бюджет | 4 780,70 | 7 179,70 | 7 466,80 | | 7 765,50 | 7 765,50 | 7 765,50 |
| федеральный бюджет | х | х | х | | х | х | х |
| иные источники | х | х | х | | х | х | х |
| Подпрограмма 3 «Содержание автомобильных дорог регионального значения 3 класса Калининского муниципального округа Тверской области» | всего, | 72 690,10 | 44390,40 | 46 121,70 | | 47 874,30 | 47 874,30 | 47 874,30 |
| в том числе: | | | | | | | |
| местный бюджет | 30 205,00 | х | х | | х | х | х |
| региональный бюджет | 42 485,10 | 44390,40 | 46 121,70 | | 47 874,30 | 47 874,30 | 47 874,30 |
| федеральный бюджет | х | х | х | | х | х | х |
| иные источники | х | х | х | | х | х | х |
| Итого по программе, | | **717 579,29** | **793 376,74** | **351 416,75** | | **369 567,45** | **369 567,45** | **369 567,45** |
| в том числе: | | | | | | | | |
| местный бюджет | | 333 383,39 | 366 814,04 | | 145 341,45 | 155 341,45 | 155 341,50 | 155 341,50 |
| региональный бюджет | | 383 240,90 | 426 562,70 | | 206 075,30 | 214 226,00 | 214 226,00 | 214 226,00 |
| федеральный бюджет | | х | х | | х | х | х | х |
| иные источники | | 955,00 | х | | х | х | х | х |